РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая  2021 года  № 41

О подготовке объектов  жилищно-

коммунального хозяйства сельсовета

к работе  в осенне-зимний период 2021 -2022г

В целях выполнения Федерального Закона от 6.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Создать штаб по подготовке ЖКХ сельсовета к работе в осенне-зимний  период 2021-2022 годов и утвердить прилагаемый состав (приложение №1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального  комплекса сельсовета  к работе в осенне-зимний  период 2021-2022 годов (приложение №2)

3.  Руководителям учреждений расположенных на территории сельсовета принять все исчерпывающие меры для обеспечения всеми идами топлива в объеме 70% от общей потребности в срок до 15 сентября 2021 года

4.    Главному бухгалтеру Сорокиной Е.Д. направлять строго по целевому назначения средства местного бюджета , предусмотренные на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему   периоду  2021-2022 годов и производить 100% оплату за топливно-энергетические ресурсы.

5. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов жилого фонда, соцкульбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг к 15 сентября 2021 г

6.     Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

7.     Постановление   вступает  в  силу  со  дня его  подписания.

Глава Котовского сельсовета                                Л.А. Ракова

Приложение № 1

Утверждено Постановлением главы сельсовета

№ 41  от 12.05.2021 г

С О С Т А В

ШТАБА  ПОДГОТОВКИ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К  РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2021-2022  гг

1. Ракова Л.А.  –глава Котовского сельсовета – председатель штаба

2. Завалишина Н.М. зам. главы  – заместитель нач. штаба

3. Шамардин А,Ф. –директор ДК   член штаба

4. Рязанцева Н.Н. – Директор  МКУ «ОДА Котовского сельсовета»

5. Зайцева З.В. -  депутат Собрания депутатов

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД

НА 2021-2022 ГОДЫ

ПО МО

«КОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Приложение № 2

Утверждено постановлением главы

сельсовета  № 41  от 12.05.2021 г

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО  ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  ПЕРИОД  2021-2022 гг

ПО МО «КОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Кол-во | Объем финансирования | Источники финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий по промывке внутренней системы теплоснабжения |  |  | 6000 | Бюджет района | июнь | Директор МКУ «ОДА Котовского сельсовета» |
| 2 | Проверка электрических щитов | шт | 2 |  |  | Июнь | Директор МКУ «ОДА Котовского сельсовета» |
| 3 | Проверка электропроводки |  |  |  |  | Июнь | Директор МКУ «ОДА Котовского сельсовета» |
| 4 | Обеспечение проведения пробного пуска источников теплоснабжения здания администрации |  |  |  |  | Сентябрь | Директор МКУ «ОДА Котовского сельсовета» |
| 6 | Силами групп общественных пожарных инструкторов провести подомовые осмотры правильности устройства печного отопления жилых домов, оказать консультации по устранению обнаруженных нарушений (население группы риска) |  |  |  |  | Июль-август | Зам. главы , общественные пожарные инструкторы. |

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО  ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬБЫТА

# К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  ПЕРИОД  2021-2022 гг  ПО МО «КОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | количество | Объем финансирования | Источники Финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий по промывке внутренней системы теплоснабжения | шт | 1 | 2000 | Местный бюджет | Май | Директор Котовского ДК,зав. Котовским. Благодататенским ФАП, Глава сельсовета |
| 2 | Проверка электрических щитов | шт | 3 | 2000 | Местный бюджет | май | Директор Котовского ДК,зав. Котовским .Благодататенским ФАП, |
| 3 | Проверка электропроводки |  |  |  |  | июнь | Директор Котовского ДК,зав. Котовским. Благодататенским ФАП, |
| 4 | Поверка газовых сигнализаторов | шт |  | 4000 | Местный бюджет | Июнь | директор ДК |
| 5 | Проверка отопительной системы ДК |  |  |  |  | октябрь | Директор Котовского ДК, |
| 6 | Принятие мер , обеспечивающих ежемесячную оплату учреждениями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  | ежемесячно | Гл. бухгалтер |
| 7 | Замена электропроводки в здании Котовского ДК |  |  | 250000 | Местный бюджет | август-сентябрь | Директор |
| 8 | Замена электропроводки администрации Котовского сельсовета |  |  | 600000 | Местный бюджет | Август- сентябрь | Директор |

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО  ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ  УЛИЧНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ

# К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  ПЕРИОД  2021-2022 гг  ПО МО «КОТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | количество | Объем финансирования | Источники Финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка светильников | шт | 4 | 65 000 | Местный бюджет | Июнь- октябрь | Глава сельсовета |
| 2 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | 19000 | Местный бюджет | Весь период | Глава сельсовета |