РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОТОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2023 года                                                                № 4 -р

с. Котовка

Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего половодья

на территории Котовского  сельсовета

Касторенского района  в 2023 году.

В целях своевременного принятия мер по безаварийному пропуску  паводковых вод, предотвращения ущерба населению, недопущения чрезвычайных ситуаций  вследствие весеннего половодья на территории  Котовского сельсовета Касторенского района, принимая во внимание распоряжение   Главы Администрации Касторенского района от 23.01.2023 г.  №16- р «Об организации и проведении  мероприятий в период весеннего половодья на территории   Касторенского района  в 2023 году»:

1. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Котовского сельсовета Касторенского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить  «План мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Котовского сельсовета в 2023 году» согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Котовского сельсовета                                       Л.А. Ракова

Приложение №1

к распоряжению Главы

Администрации

Котовского сельсовета

Касторенского района

№ 4-р от 26.02.2023 г.

СОСТАВ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД
на территории Котовского сельсовета Касторенского района

- Ракова Л.А. –  Глава Котовского сельсовета Касторенского района, начальник штаба ГО и ЧС Котовского сельсовета, председатель штаба.

- Шелуденкова А.В. – библиотекарь, зам. председателя штаба.

ЧЛЕНЫ ШТАБА:

- Завалишина Н.М. – заместитель Главы Администрации Котовского сельсовета Касторенского района;

2.   Рязанцева Н.Н.  –директор МКУ «ОДА Котовского сельсовета»;

3.   Зайцева З.В.– депутат Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района (по согласованию);

Приложение №2

к распоряжению Главы

Администрации

Котовского сельсовета

Касторенского района

№ 4-р от 26.01.2023 г.

П Л А Н

мероприятий  по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории Котовского сельсовета  Касторенского района в 2023 году

| № п\п | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять нормативный правовой акт (распоряжение) Администрации Котовского сельсовета Касторенского района по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории района | до 26.02.2023г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района | До 1 марта 2023г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 3. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов, сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС, вызванных паводком. | до 26.02.2023г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 4. | Организовать контроль технического состояния ГТС, прудов, накопителей сточных вод | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 5. | Организовать (обеспечить) снижение уровня воды до безопасных отметок на ГТС, прудах при выявлении неудовлетворительного их состояния | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 6. | Создание мобильной группы по оказанию необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам в период половодья | период паводка | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |
| 7. | Приведение в порядок дренажных систем и средств водоотлива | до начала паводка | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Котовского сельсовета Касторенского района |  |