РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОТОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА  
                       КАСТОРЕНСКОГО   РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.02.2015                                                № 05-р

с. Котовка

Об организации  и проведения    противопаводковых

мероприятий  на  территории Котовского сельсовета

в 2015 году.

В   целях подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод, предотвращения ущерба населению , сельскохозяйственным угодьям , объектам экономики, во исполнения распоряжения  Главы Касторенского района  №45-р от 06.02.2015 года  « Об организации  и проведения противопаводковых мероприятий  на  территории Касторенского района в 2015 г» недопущения  чрезвычайных ситуаций  вследствие весеннего половодья  на территории сельсовета  в 2015 году :

- Утвердить состав  оперативного  штаба по безаварийному пропуску паводковых вод  (Приложение №1)

- Утвердить план мероприятий по защите населения  и территории администрации в паводковый период (Приложение №2)

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Котовского сельсовета                                       Л.А.Ракова

Приложение № 1

К распоряжению главы Котовского сельсовета

№05-р от 10.02.2015

СОСТАВ  ШТАБА

по  безаварийному  пропуску  паводковых вод

на территории Котовского  сельсовета  в 2015 году

| № п/п | Ф.И.О. | должность | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ракова Людмила Анатольевна | Начальник штаба Глава сельсовета | 3-25-41 |
| 2 | Коняхин Виктор Кириллович | Управляющий ТП «Погожево» | 3-23-21 |
| 3 | Завалишина Надежда Михайловна | Член штаба , зам.главы сельсовета | 3-25-46 |
| 4 | Провольнева Валентина Николаевна | Член штаба директор школы | 3-35-41 |
| 5 | Новикова Татьяна Андреевна | Член штаба , землеустроитель | 3-25-41 |

Приложение  №2

К распоряжению   главы Котовского сельсовета

№ 05-р от 10.02. 2015

ПЛАН

мероприятий   по защите населения   и территории

Котовского сельсовета в период паводка

февраль – апрель 2015 году

- Рассмотрение прогноза за период весеннего паводка

- Мероприятия ,намечаемые для проведения весеннего паводка

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ

1.1   Проведение проверки гидротехнических сооружений  (три пруда)

1.2   Проведение работ по повышению  их технического состояния

2.  ПРОВЕДЕНИЕ   ЗАСЕДАНИЙ  КЧС  И ПБ

2.      Уточнение задач организациям  расположенных на территории администрации:

-  по подготовке водозаборных сооружений к бесперебойной работе в условиях паводка с целью обеспечения населения питьевой водой ;

-  своевременная информация  населения о паводковой обстановке

-   по созданию запасов продуктов питания , товаров первой необходимости , медикаментов.

2,2    Подготовка проекта  распоряжения главы сельсовета по безаварийному пропуску вод.

- МЕРОПРИЯТИЯ , ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПЕРИОД ПАВОДКА

  - Оповещение  и сбор членов КЧС и ПБ, оперативного штаба .

  - Проведение экстренного заседания КЧС и ПБ

  - Организация  круглосуточного дежурства

  - Уточнение времени ,порядка отчетности  выполнения  неотложных дел

  - Направление спасательных формирований в места для проведения неотложных работ

  - Оказание неотложной медицинской  помощи пострадавшим от половодья